# 📝 Las notas

20 feb 2026

## New Constructions - Elizabeth Levy & Victor Arroyo

Invitados Elizabeth Levy

Archivos adjuntos New Constructions - Elizabeth Levy & Victor Arroyo

Registros de la reunión Transcripción Grabación

### Resumen

Crisólito consultó a Victor Arroyo sobre los costos indirectos para una vivienda unifamiliar, pero Victor Arroyo informó que el lote propuesto en Narcoossee es un humedal, lo que requeriría una mitigación costosa que la empresa no realiza directamente. Victor Arroyo explicó que la empresa solo construiría la casa después de la mitigación del terreno, cuyo costo depende de variables específicas del proyecto y aplica un margen de ganancia de 10% a 15% sobre el costo total, según confirmó Susan Ker. La empresa, que opera como constructora y no solo como contratista general, se encarga de planos, permisos y subcontratistas, con un plazo de construcción de aproximadamente seis meses y la obtención de permisos que podría tardar entre cuatro y seis meses, lo que totalizaría hasta 12 meses para el proyecto.

### Detalles

- Evaluación de la propiedad y viabilidad de construcción: Crisólito preguntó a Victor Arroyo sobre un desglose de los "soft cost" para una casa unifamiliar de aproximadamente 2,700 pies cuadrados en Osceola County, en la zona de Narcoossee. Victor Arroyo informó que el lote de Narcoossee enviado por Crisólito no es apto para el trabajo porque es un humedal ("wetland"), y la mitigación requerida para trabajar allí sería excesivamente costosa (00:00:00). El equipo no se encarga directamente de la mitigación de humedales; Crisólito tendría que buscar un ingeniero externo para realizar dicho trabajo, cuyo costo podría ascender a miles de dólares (00:00:00).

- Proceso para la construcción en un humedal mitigado: Victor Arroyo explicó que la empresa solo construiría la casa una vez que el terreno del humedal haya sido mitigado y se hayan definido las acciones necesarias (como la cantidad de tierra a mover) por el ingeniero (00:00:00). Dado el alto costo del proceso de mitigación, Crisólito mencionó que consultaría nuevamente después de obtener los planos y la mitigación completada, incluyendo los planes de ingeniería. Crisólito también mencionó tener otros terrenos en el área de Kissimmee y en DeBary, uno de los cuales (1580 Neptun Rd) había sido revisado previamente, pero la división del terreno con el estado aún no se había completado (00:02:04).

- Estructura de costos del constructor y porcentaje de margen: Susan Ker preguntó sobre el costo de la construcción una vez que el terreno esté mitigado, ya que están considerando que mitigar el humedal podría ser más rentable que comprar un nuevo terreno cerca de Orlando (00:04:03). Victor Arroyo indicó que el costo depende de muchas variables específicas del proyecto (acabados, tipo de techo, número de cuartos y baños), y no es un porcentaje fijo basado en el precio. Sin embargo, aclaró que la empresa tiene un margen de ganancia ("marg fee") que oscila entre el 10% y el 15%, dependiendo de la complejidad del proyecto total (00:05:22).

- Alcance de los servicios y proceso de pago: Victor Arroyo confirmó que el cobro del margen se realiza a medida que avanza el trabajo. Los servicios de la empresa incluyen la elaboración de planos y la solicitud de permisos, siendo esta la primera fase, lo que ayuda a estimar el costo. El precio final se establece una vez que se obtienen los permisos aprobados, ya que los costos pueden variar significativamente debido a los requisitos del condado, como los "impact fee" y las conexiones de agua (00:06:26).

- Función de la empresa y plazos de construcción: Victor Arroyo confirmó que la empresa se encarga de todo el proceso (planos, permisos y subcontratistas), operando como constructores ("builder") y no solo como contratistas generales, ya que tienen subcontratistas que trabajan para ellos (00:06:26). La empresa construye casas por volumen y tiene precios competitivos. El tiempo promedio de construcción es de aproximadamente seis meses (00:07:37). La obtención de permisos podría demorar entre cuatro y seis meses, dependiendo de las correcciones solicitadas por el condado, lo que sugiere que un proyecto total podría tardar hasta 12 meses (00:07:37).

- Estado actual de planificación del proyecto: Victor Arroyo señaló que el equipo de Crisólito y Susan Ker aún no tiene un plan claro y están en las fases iniciales de planificación, específicamente buscando diseños una vez que se resuelva la mitigación del terreno. Susan Ker agradeció la información, indicando que les ayudará a tener un plan más sólido para un futuro contacto (00:07:37). Victor Arroyo mencionó que la información del proyecto es personalizada, y no proporcionan un documento de "soft cost" predeterminado, sino que primero evalúan si el proyecto califica para que la empresa lo construya, ofreciendo una preoferta si es viable (00:07:37).

### Pasos siguientes recomendados

- Crisólito tendrá que buscar un ingeniero para hacer la mitigación del terreno wetland, ya que Victor Arroyo no pueden hacerlo directamente.

- Crisólito podría hablar nuevamente con Victor Arroyo después de tener los planos, la mitigación y los planes de ingeniería del terreno.

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean correctas. Obtén consejos y descubre cómo toma notas Gemini

Danos tu opinión sobre el uso de Gemini para tomar notas en una breve encuesta.

# 📖 Transcripción

20 feb 2026

## New Constructions - Elizabeth Levy & Victor Arroyo - Transcripción

### 00:00:00

Victor Arroyo: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elizabeth? No te veo. Claro que sí, claro que sí. No, no te veo.
Crisólito: Sí. Aló.
Victor Arroyo: ¿Cómo están? No, no te veo. Elizabeth.
Crisólito: Acerca de de los soft cost que ustedes tienen. Yo podría tener un breakdown acerca de los soft. Sí, me escucha,
Victor Arroyo: Sí,
Crisólito: ¿verdad?
Victor Arroyo: no, no te entiendo la pregunta.
Crisólito: ¿Ustedes podrían darme un breakdown de los soft
Victor Arroyo: ¿De qué proyecto?
Crisólito: cost?
Victor Arroyo: ¿De cuántas habitaciones? ¿Qué lo qué estás buscando? Cuéntame un poquito porque tengo aquí en mi nota
Crisólito: Bueno, es un es un single family house.
Victor Arroyo: ya.
Crisólito: Es un single family house de aproximadamente 2700 pies cuadrados. Eh, es en el área de de Oceola County en Narcusi.
Victor Arroyo: Ya, el lote que me envió no lo podemos trabajar nosotros.
Crisólito: Oh, sí,
Victor Arroyo: El lote de Narcus.
Crisólito: es un wetland.
Victor Arroyo: Ya, eso no lo podemos trabajar nosotros porque
Crisólito: Ah, okay, okay. ¿Y por qué sería la razón?

### 00:02:04

Victor Arroyo: es un wetland y mitigar eso te va a salir en muchísimos miles de dólares. Nosotros no lo hacemos
Crisólito: Ya.
Susan Ker: Hm.
Crisólito: Eh.
Victor Arroyo: directamente.
Crisólito: Ah, okay, okay, entiendo. Ustedes no han trabajado en Wetland,
Victor Arroyo: No lo hacemos nosotros directamente.
Crisólito: entonces.
Victor Arroyo: Tendrías que buscar un ingeniero que te haga esa mitigación. Lo que sí te puedo decir que te va a muchísimo
Crisólito: Ajá. Bueno, sí, estás como 120,000 eh por crédito que viene a ser,
Victor Arroyo: dinero.
Crisólito: bueno, si solamente se para un cuarto de acresía a ser como 40, 50. Sí. Eh, so no lo trabajan para nada.
Victor Arroyo: No,
Crisólito: Entonces,
Victor Arroyo: esa parte no te lo no te lo podemos ayudar.
Crisólito: así sea con los planes de ingeniería ni nada de
Victor Arroyo: Nada. Todo eso tienes que con un género que te haga esa mitigación.
Crisólito: eso,
Victor Arroyo: Nosotros lo que hacemos es construirte la casa ya después que tengas eso mitigado.
Crisólito: si es que yo lo podría hacer lo papeleo. Usted lo construye o no tocan nada que es wland.
Victor Arroyo: Sí, si ya lo tienes mitigado.

### 00:03:04

Victor Arroyo: Sí.
Susan Ker: Yeah.
Victor Arroyo: y que te digan qué es lo que tienes que hacer para mitigarlo,
Crisólito: Okay,
Victor Arroyo: o sea,
Crisólito: después sí,
Victor Arroyo: porque ahí tendrías que valorar el costo de todo lo que tienes que hacer, cuánta tienes que tierra tienes que meter, o sea,
Crisólito: claro.
Victor Arroyo: eso es muy
Crisólito: Sí, sí, sí, sí.
Victor Arroyo: costoso.
Crisólito: Averigüé cuánto está. Bueno, tendría que comenzar entonces por después que traiga con los con los planos y la mitigación, eh, los planes de ingeniería, entonces podría hablar con usted nuevamente,
Victor Arroyo: Sí,
Crisólito: ¿verdad?
Victor Arroyo: sí.
Crisólito: Okay, okay, está bien. Ustedes, por si acaso, ustedes conocen de terrenos en el área de Deberry que uno pueda construir,
Victor Arroyo: Sí,
Crisólito: te tienen porque terreno,
Victor Arroyo: terreno que ya tú tenías uno.
Crisólito: sí, terreno. Sí, por
Victor Arroyo: ¿Qué le pasó? Ya usted tenía un terreno.
Crisólito: cómo sí tengo dos
Victor Arroyo: Tengo aquí mis notas aquí que hablamos en mes 6 del año pasado.
Crisólito: terrenos actually.
Victor Arroyo: ¿Y qué le ha pasado?
Crisólito: Eh, uno uno lo tengo aquí mismo en la en Kisimi.

### 00:04:03

Crisólito: Eh, eh,
Victor Arroyo: Hm.
Crisólito: ese no creo que es un wetland, pero es medio acre y está pensado también este Developed, eh,
Victor Arroyo: Sí.
Crisólito: que está aquí en la 1580 Neptun Rad,
Victor Arroyo: Yo sé eso lo revisamos juntos hace un
Crisólito: ¿verdad? Sí, sí,
Victor Arroyo: tiempo.
Crisólito: es es también este estaba mirando, pero todavía se me ha complicado del de hacer la separación con el estado porque necesito hacer el split todavía se me ha complicado, pero eh si no pues mi hermana tiene también una consulta, no sé si es que ella ha podido entrar todavía.
Victor Arroyo: Hola,
Susan Ker: Ah, sí, sí estoy aquí. Hola,
Victor Arroyo: Susan,
Susan Ker: Víctor. Muy bien,
Victor Arroyo: ¿cómo te va?
Susan Ker: gracias. Era solamente una vez que está mitigado el terreno, eh, si mi hermana lo puede hacer, ¿cuál es el costo de ustedes para construir en la en este terreno una vez que está mitigado? Porque ahorita estamos viendo que nos sale más cómodo trabajar el wetland que comprar un nuevo land por la por lo que está cerca de Orlando. Si es que ella lo termina, ¿cuánto es el cobro? más o menos para tener una
Victor Arroyo: Tendríamos que saber el proyecto, ¿okay? para ayudarlo un día tengo que cerrar el proyecto.

### 00:05:22

Victor Arroyo: Pues no,
Susan Ker: idea.
Victor Arroyo: en este momento no sé cuántas ventanas, ya metiste los metros cuadrados, pero no sé qué tipo de techo quieres, qué acabados quieres, cuántos cuartos, cuántos baños, o sea, hay muchas variables, ¿no?, que que implican eh dar un número, porque puedo lo que te vaya a decir,
Susan Ker: No es un porcentaje basado en el precio.
Victor Arroyo: no lo que te vaya a decir, yo puedo hacer una casa de 2000 pies cuadrados con 200,000 como la puedo hacer con 3 4 millones de
Susan Ker: Okay.
Victor Arroyo: dólares. De heo depende mucho de lo que ustedes quieran,
Susan Ker: So, lo que estoy tratando de ver es que,
Victor Arroyo: No.
Susan Ker: por ejemplo, ustedes cobran no un porcentaje, sino de acuerdo al proyecto de las de todo lo que se va a hacer de acuerdo al diseño. es un porcentaje basado en el en el precio total.
Victor Arroyo: Correcto.
Crisólito: Ah.
Victor Arroyo: Ah,
Susan Ker: Entonces,
Victor Arroyo: sí. Básicamente nosotros tenemos un marg fee, ¿okay? que va entre el 10 y el 15% dependiendo del
Susan Ker: okay,
Victor Arroyo: proyecto.
Susan Ker: eso es lo que estaba tratando de ver. Es entre 10 al 15% del total del precio de todo lo que va a

### 00:06:26

Victor Arroyo: Mm,
Susan Ker: costar y eso se da la mitad al comienzo.
Victor Arroyo: correcto,
Susan Ker: ¿Cómo se cobra?
Victor Arroyo: ¿no?
Susan Ker: ¿Cómo se
Victor Arroyo: Eso se a medida que vamos trabajando.
Susan Ker: prenda?
Victor Arroyo: Ya para empezar a trabajar con nosotros, nosotros vamos a hacer los planos, que sería la primera parte, pedir la permisología. Okay, ya cuando tienes los planos que ya sabes en detalle qué es lo que lo que quieres,
Susan Ker: Exacto.
Victor Arroyo: ¿verdad? Aunque no tengamos los permisos en la en el en el condado,
Susan Ker: Sí.
Victor Arroyo: ya por lo menos ustedes van sabiendo o ya podemos saber ambas partes de que qué es lo que ustedes quieren y y que cuánto podría costar estimado, ¿verdad? El precio final lo vamos a tener una vez que tengamos los permisos aprobados porque depende de lo que el condado nos exiga, cuánto tenemos que levantar la casa, cuáles son los impact fe, cómo son las conexiones de aguas negras y aguas blancas. Eso muchas variables que impactan mucho el proyecto.
Susan Ker: Ustedes ustedes se ocupan de los planos o nosotros los planos,
Victor Arroyo: Nosotros nos encargamos generalmente de todo.
Susan Ker: los permisos y los contratistas.
Victor Arroyo: Sí, todo eso lo hacemos nosotros.
Susan Ker: So, ustedes son un builder, no un contratista.
Victor Arroyo: Es correcto. No tenemos tres llenas del contractor que trabajan para nosotros.

### 00:07:37

Susan Ker: ¿Correcto?
Victor Arroyo: Nuestro trabajo es construir casas. Okay. Eh, ah, tenemos muy buenos precios, evidentemente, porque construimos por volumen y y eso es a lo que nos dedicamos.
Susan Ker: Excelente. Eso es todas mis preguntas. Muchísimas gracias.
Crisólito: Ya, mire, por si acaso,
Victor Arroyo: Vale,
Susan Ker: Yeah.
Crisólito: ustedes no tienen un un documento que yo pueda mirar su soft costo que ustedes hayan hecho.
Victor Arroyo: todo es personalizado, Elizabeth, todo aquí. Si quieres trabajar con nosotros, nosotros tenemos unos requerimientos, no califica todo el mundo para trabajar con nosotros. Este, lo que hacemos es que evalvamos que el proyecto que ustedes tienen en la mano, vemos si lo podemos construir. En el caso de que lo podamos construir, lo le hacemos como una una preoferta muy muy por encima de lo que podamos hacer.
Susan Ker: Se me olvidó de preguntarle cuál es el tiempo más o menos de ustedes una vez que una vez que uno los
Victor Arroyo: Ah,
Susan Ker: contrata.
Victor Arroyo: en construcción como tal estamos como un promedio de 6 meses para la construcción. La premisología depende del condado y cuántas correcciones nos envíen para el para el el condado nos envía. Cuando enviamos los planos, generalmente los condados corrigen. Ah, si no tenemos tantas correcciones es rápido. Si tenemos muchas correcciones, pues tardamos un poquito más en cuanto a premisología.
Susan Ker: Son mínimo de 6 meses,
Victor Arroyo: Y para la construcción,
Susan Ker: ¿verdad?
Victor Arroyo: la premisología es un tiempo extra que tendríamos que ir sumando,
Susan Ker: Más o menos.
Victor Arroyo: pero depende del condado,
Susan Ker: ¿Cuánto diríamos para los permisos?
Victor Arroyo: pero ponle entre 4 y 6 meses.
Susan Ker: 4 o 6 meses. So realmente son 12 meses el
Victor Arroyo: Digamos que un proyecto puede tardar 12 meses.
Susan Ker: total por los
Victor Arroyo: Correcto.
Susan Ker: permisos.
Victor Arroyo: Cuéntenme un poquito qué tenían en mente.
Susan Ker: Bueno, una vez que se necesita salir de la mitigación, entonces ya tenemos el diseño. Solamente obtener el start chopping around. Eso es todo lo que estamos haciendo ya.
Victor Arroyo: Ya.
Susan Ker: So, muchísimas gracias todo por la información que nos da,
Victor Arroyo: Sí.
Susan Ker: porque nos ayuda a situarnos mejor para poder el siguiente contacto tener mejor eh mejor plan. Sí, exacto. Estamos poco a poco acercándonos más.

### La transcripción finalizó después de 00:10:32

Esta transcripción editable se ha generado por ordenador y puede contener errores. Los usuarios también pueden cambiar el texto después de que se haya generado.